**Acta de Constitución del Proyecto**

**SGSB** (Sistema de Gestión del salón de belleza)

|  | |
| --- | --- |
| **Preparado por:**  Coronel Iván,  Cañete Linda,  Rodríguez Malen,  Gorosito Juan Pablo,  Belsito Facundo. | **Fecha**: 30/03/2023  **Versión**: 2 |
| **Sponsor**: xxxxxx  Firma: | **Cliente/Usuario Final:**   * Jimena   Firma: |
| **Project Manager:**  Coronel Iván  Firma: | **Project Management Office:**  Mendez Sandra  Firma: |

Tabla de Contenidos

[Sección 1.](#_heading=h.30j0zll) Visión general 2

[1.1.](#_heading=h.1fob9te) Descripción del proyecto 2

[1.2.](#_heading=h.3znysh7) Justificación del proyecto 2

1 . 3 . [Metas y objetivos del proyecto](#_heading=h.2et92p0) 2

[1.4.Beneficios que se esperan del proyecto](#_heading=h.4d34og8) 3

[Sección 2.](#_heading=h.2s8eyo1) Definición del Proyecto 3

[2.1.](#_heading=h.17dp8vu) Ciclo vida, estructura de sub-proyectos y fases 3

[2.2.](#_heading=h.3rdcrjn) Alcance del proyecto:

[Sección 3.](#_heading=h.lnxbz9) Supuestos, restricciones y riesgos identificados 4

[3.1.](#_heading=h.35nkun2) Supuestos 5

[El compromiso y alta participación de todos los interesados.](#_heading=h.3j2qqm3) 5

[3.2.](#_heading=h.1ksv4uv) Restricciones 5

[3.3.](#_heading=h.44sinio) Análisis de Riesgos preliminares 5

# **Sección 1. Definición del Proyecto**

## 1.1. Descripción del proyecto

## El proyecto SGSB(Sistema de gestión del salón de belleza)está diseñado para mejorar la eficiencia y eficacia en la administración del salón ,ofreciendo herramientas de control y seguimiento de las operaciones diarias. El sistema cuenta con varias funcionalidades como la gestión de turnos, registro de clientes, servicios y productos, y finanzas.

## 

## 1.2. Justificación del proyecto

## El cliente nos plantea la necesidad de agilizar, gestionar, simplificar y aumentar la rapidez de las tareas que tiene el salón, como solución hemos creado un sistema avanzado que nos otorga la organización del salón de belleza.

## 1.3. Metas y objetivos del proyecto.

El objetivo de este proyecto es proveer una gestión de turnos necesaria para llevar un orden de los clientes y así facilitar la organización de la agenda y el sistema, incluyendo un de caja, un control de stock de los productos dispuestos a la venta y un sistema de control de estadísticas para el administrador y los empleados.

Este incluirá Log-In. Administrador y Usuario.

La función del Log-In será:

* El Registro e inicio de sesión de usuarios/administradores.
* Tendrá Opción ¿Olvidaste tu contraseña? (Recupero de contraseña vía Email)

Que el Administrador esté habilitado para:

* La gestión de turnos. Agenda y Cancelación.
* Ver el panel de turnos.
* Cargar, editar y eliminar el stock de productos/servicios.
* La Administración de sus empleados. Dar de alta o baja al empleado.
* Sistema de caja(Ingresos y egresos).
* Ver Estadísticas acerca de los días de mayor y menor trabajo por semana.

Que el Usuario esté habilitado para:

* Reserva y cancelación de turnos.
* Elegir servicio y con qué empleado.
* Ver stock de productos.
* En caso de adquirir algún producto/servicio elegir el Método de pago. (Seña obligatoria, por efectivo o Mercado Pago.)

## 

## 

## 

## 

## 

## 1.4. Beneficios que se esperan del proyecto.

## Tener una mayor organización de los turnos y los clientes.

* Mejorar la gestión financiera: el sistema de facturación y de control financiero permitirá llevar un registro preciso de los ingresos y gastos del salón.
* va a poder llevar un buen control del stock de productos.

Comodidad, rapidez.

# **2. Definición del Proyecto**

## 

## 2.1 Ciclo de vida, estructura del sub-proyectos y fases

## Según la característica del proyecto se define trabajarlo en 5 etapas:

## E1: Análisis de Reportes y Alertas e Implementación de la herramienta,

## E2: Incorporación del dispositivo VCENTER,

## E3: Migración,

## E4: Incorporación de nuevos requerimientos,

## E5: Capacitación

## 2.2 Alcance del Proyecto:

| **El proyecto incluye** |
| --- |
| * Sistema de gestión de turnos, reserva/cancelación. * Alta y baja de usuarios. * Stock de productos/servicios. * Distintos tipos de métodos de pagos. * Usuario/administrador. |

| **El proyecto no incluye** |
| --- |
| * Medios de pago con tarjetas de débito/crédito. |

## 

## 3. Supuestos, restricciones y riesgos identificados

## 3.1 Supuestos

## Que…

## 

## 3.2 Restricciones

## La finalización del proyecto tiene como fecha tope 26/06/2023 siendo esta fecha comprometida por objetivos del área.

* Que el proyecto sea una aplicación web.

## 

## 3.3 Análisis de Riesgos preliminares

## Que …

## 

## 

## 

## 

## 

## 

# 