**Acta de Constitución del Proyecto**

**SGSB** (Sistema de Gestión del salón de belleza)

|  | |
| --- | --- |
| **Preparado por:**  Coronel Iván,  Cañete Linda,  Rodríguez Malen,  Gorosito Juan Pablo,  Belsito Facundo. | **Fecha**: 04/04/2023  **Versión**: 3 |
| **Sponsor**: xxxxxx  Firma: | **Cliente/Usuario Final:**   * Jimena   Firma: |
| **Project Manager:**  Coronel Iván  Firma: | **Project Management Office:**  Mendez Sandra  Firma: |

Tabla de Contenidos

[Sección 1.](#_heading=h.30j0zll) Visión general 2

[1.1.](#_heading=h.1fob9te) Descripción del proyecto 2

[1.2.](#_heading=h.3znysh7) Justificación del proyecto 2

1 . 3 . [Metas y objetivos del proyecto](#_heading=h.2et92p0) 2

[1.4.Beneficios que se esperan del proyecto](#_heading=h.4d34og8) 3

[Sección 2.](#_heading=h.2s8eyo1) Definición del Proyecto 3

[2.1.](#_heading=h.17dp8vu) Ciclo vida, estructura de sub-proyectos y fases 3

[2.2.](#_heading=h.3rdcrjn) Alcance del proyecto:

[Sección 3.](#_heading=h.lnxbz9) Supuestos, restricciones y riesgos identificados 4

[3.1.](#_heading=h.35nkun2) Supuestos 5

[El compromiso y alta participación de todos los interesados.](#_heading=h.3j2qqm3) 5

[3.2.](#_heading=h.1ksv4uv) Restricciones 5

[3.3.](#_heading=h.44sinio) Análisis de Riesgos preliminares 5

# **Sección 1. Definición del Proyecto**

## 1.1. Descripción del proyecto

## El proyecto SGSB(Sistema de gestión del salón de belleza)está diseñado para mejorar la eficiencia y eficacia en la administración del salón ,ofreciendo herramientas de control y seguimiento de las operaciones diarias. El sistema cuenta con varias funcionalidades como la gestión de turnos, registro de clientes, servicios y productos, y finanzas.

## 

## 1.2. Justificación del proyecto

## El cliente nos plantea la necesidad de agilizar, gestionar, simplificar y aumentar la rapidez de las tareas que tiene el salón. Como solución hemos creado un sistema avanzado que le otorgará la organización del salón de belleza esperando que cada una de las necesidades planteadas sean resueltas creando un sistema que gestiona los turnos de los clientes y que ellos mismo puedan ver que dia y que horario se encuentra disponible.

## 1.3. Metas y objetivos del proyecto.

El objetivo de este proyecto es proveer una gestión de turnos necesaria para llevar un orden de los clientes y así facilitar la organización de la agenda y el sistema, incluyendo un de caja, un control de stock de los productos dispuestos a la venta y un sistema de control de estadísticas para el administrador y los empleados.

Este incluirá Log-In. Administrador y Usuario.

La función del Log-In será:

* El Registro e inicio de sesión de usuarios/administradores.
* Tendrá Opción ¿Olvidaste tu contraseña? (Recupero de contraseña vía Email)

Que el Administrador esté habilitado para:

* La gestión de turnos. Agenda y Cancelación.
* Ver el panel de turnos.
* Cargar, editar y eliminar el stock de productos/servicios.
* La Administración de sus empleados. Dar de alta o baja al empleado.
* Sistema de caja(Ingresos y egresos).
* Ver Estadísticas acerca de los días de mayor y menor trabajo por semana.

Que el Usuario esté habilitado para:

* Reserva y cancelación de turnos.
* Elegir servicio y con qué empleado.
* Ver stock de productos.
* En caso de adquirir algún producto/servicio elegir el Método de pago. (Seña obligatoria, por efectivo o Mercado Pago.)

## 

## 

## 

## 

## 

## 1.4. Beneficios que se esperan del proyecto.

## Tener una mayor organización de los turnos y los clientes.

* Mejorar la gestión financiera: el sistema de facturación y de control financiero permitirá llevar un registro preciso de los ingresos y gastos del salón.
* va a poder llevar un buen control del stock de productos.

Comodidad, rapidez.

# **2. Definición del Proyecto**

## 

## 2.1 Ciclo de vida, estructura del sub-proyectos y fases

## Según la característica del proyecto se define trabajarlo en 5 etapas:

## E1: Análisis de Reportes y Alertas e Implementación de la herramienta,

## E2: Incorporación del dispositivo VCENTER,

## E3: Migración,

## E4: Incorporación de nuevos requerimientos,

## E5: Capacitación

## 2.2 Alcance del Proyecto:

| **El proyecto incluye** |
| --- |
| * Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema. * Sistema de gestión de turnos, reserva/cancelación. * Alta y baja de usuarios. * Stock de productos/servicios. * Distintos tipos de métodos de pagos. * Usuario/administrador. * Estadísticas que muestran días de menor/mayor trabajo. |

| **El proyecto no incluye** |
| --- |
| * Medios de pago con tarjetas de débito/crédito. * Ninguna funcionalidad que no esté incluida en el alcance. |

## 

## 3. Supuestos, restricciones y riesgos identificados

## 3.1 Supuestos

## Que el hardware del cliente cuente con recursos suficientes para que el sistema funcione.

## 

## 

## 3.2 Restricciones

## La finalización del proyecto tiene como fecha tope 30/06/2023 siendo esta fecha comprometida por objetivos del área.

* Que el proyecto sea una aplicación web.
* Cualquier servicio que el cliente elija deberá estar acompañado de su respectiva seña.

## 

## 3.3 Análisis de Riesgos preliminares

## No contar con los recursos suficientes para que el sistema funcione.

## 

## 

## 

## 

## 

## 

# 